Zápis č. 6/2026 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vestec
[bookmark: _Hlk128997797]konaného dne 10. 7. 2026


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vestec bylo zahájeno v 17.05 hod starostou obce Jaroslavem Janatou, který přednesl návrh programu zasedání.
Přítomni: Jaroslav Janata, Plachý Pavel, Zita Müllerová, Jaroslav Bureš, Vošická Světlana
Omluven: Jaroslav Jeník, Bohuslav Plachý, Tomáš Vyskočil, René Procházka
Zasedání bylo prohlášeno za usnášeníschopné.

Program zasedání:
a) Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
b) Schválení programu zasedání
c) Kontrola usnesení z minulého zasedání
d) Organizační:   
    1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě „Stavební úpravy střešní konstrukce stodoly na pozemku p.č. 38/1“
    2. Zrušení výzvy na zhotovitele projektu „Výběr projektanta pro zpracování projektové 
       dokumentace k akci „Rekonstrukce komunikací v obci Vestec u Křince“
   3. Vyhlášení VŘ na „Výběr projektanta pro zpracování projektové dokumentace k akci 
       „Rekonstrukce komunikací v obci Vestec n. Mrlinou“

a) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli navrženi Jaroslav Bureš a Světlana Vošická, zapisovatelkou Lenka Šteflová.
Hlasování: Pro:5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2026/1: Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje jako ověřovatele zápisu Jaroslava Bureše a Světlanu Vošickou, zapisovatelku Lenku Šteflovou.

b) Schválení programu zasedání
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání doplněné o 2 body:
· Pronájem Obecnice
· Žádost o prodloužení termínu na dodávku práce
Hlasování: Pro: 5     Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2026/2: Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje program zasedání včetně navrženého doplnění.

c) Kontrola zápisu ze zasedání č. 5/2026 ze dne 29. 6. 2026
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

d) Organizační záležitosti. 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „Stavební úpravy střešní konstrukce stodoly na pozemku p. č. 38/1“
Starosta informoval zastupitele o skutečném stavu střešní konstrukce po odkrytí střešní krytiny stodoly. Bylo zjištěno, že nosné trámy jsou ve velmi špatném technickém stavu, místy napadené hnilobou, a jejich zachování není možné. Zhotovitel proto navrhl kompletní výměnu krovu.
Předpokládané navýšení ceny díla je zhruha odhadnuta na cca  600 000 Kč. Technický dozor stavby provede posouzení navrženého řešení, zkontroluje změnový list a upravený položkový rozpočet, ve kterém budou samostatně vyčísleny vícepráce a méněpráce. Na základě těchto podkladů bude následně zpracován Dodatek č. 1 ke smlouvě. 
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelé Procházka, Vyskočil a Jeník nebyli osobně přítomni na zasedání, jednání se účastnili prostřednictvím telefonického spojení.
Usnesení č. 6/2026/3: Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje provedení změny rozsahu díla spočívající v kompletní výměně krovu stodoly a ukládá technickému dozoru stavby prověřit změnový list a upravený položkový rozpočet včetně vyčíslení víceprací a méněprací.

2. Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výběr projektanta pro zpracování projektové dokumentace k akci Rekonstrukce komunikací v obci Vestec u Křince“
Starosta informoval zastupitele, že při zpracování zadávací dokumentace došlo k chybě ve výpočtu DPH ze strany zadavatele. Z tohoto důvodu je nutné probíhající výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2026/4: Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výběr projektanta pro zpracování projektové dokumentace k akci Rekonstrukce komunikací v obci Vestec u Křince“.


3. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výběr projektanta pro zpracování projektové dokumentace k akci Rekonstrukce komunikací v obci Vestec nad Mrlinou“
V návaznosti na zrušení původního výběrového řízení předložil starosta návrh na vyhlášení nového výběrového řízení s opravenou zadávací dokumentací.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2026/5: Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výběr projektanta pro zpracování projektové dokumentace k akci Rekonstrukce komunikací v obci Vestec nad Mrlinou“.

4. Pronájem Obecnice
Zastupitelé projednali podmínky pronájmu Obecnice. Navrhli, aby byla Obecnice občanům obce Vestec poskytována bezúplatně. Současně bude při uzavření smlouvy vybírána vratná kauce ve výši 5 000 Kč, která bude sloužit jako jistota pro případ poškození objektu nebo jeho vybavení.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2026/6: Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje bezúplatné poskytování Obecnice občanům obce Vestec. Současně schvaluje vybírání vratné kauce ve výši 5 000 Kč k zajištění případných škod na objektu nebo jeho vybavení.

5. Žádost o prodloužení termínu dokončení oplocení 
Zastupitelstvu byla doručena žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení oplocení. Vzhledem k tomu, že na dokončení oplocení navazují další stavební práce, zastupitelé se shodli, že prodloužení termínu není možné.
Hlasování: Pro: 0 Proti: 5 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2026/7: Zastupitelstvo obce Vestec neschvaluje prodloužení termínu dokončení oplocení a trvá na splnění termínu dokončení díla stanoveného ve smlouvě o dílo.



Diskuse

Zasedání bylo ukončeno v 19 hod.




                                  Jaroslav Janata                                                         …                                                  
                                  Starosta                                                     ověřovatelé
